Websysteme – Codingplan bis 11. September

Adrian Bräuer & Erik Bockner

Arbeitsprinzip: An den meisten Tagen bearbeiten Adrian und Erik dieselbe Kernaufgabe selbstständig. Nur dort, wo unterschiedliche Lösungswege einen echten Lern- oder Vergleichsvorteil bringen, werden die Aufgaben leicht variiert. Anschließend werden beide Lösungen gemeinsam erklärt, getestet und zu einem gemeinsamen Projektstand zusammengeführt.

Wichtig: Die Varianten sind kein dauerhaftes Aufteilen in „Adrians Bereich“ und „Eriks Bereich“. Beide müssen die Lösung des anderen verstehen und den übernommenen Code später selbst verändern können.

| Tag | Adrian | Erik | Gemeinsamer Abschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 1 – Gemeinsam | Seitenstruktur, Wireframe und benötigte Sections gemeinsam planen. | Seitenstruktur, Wireframe und benötigte Sections gemeinsam planen. | Gemeinsames Konzept und Reihenfolge der Bereiche festlegen. |
| Tag 2 | Semantisches HTML-Grundgerüst für die gesamte Seite erstellen. | Semantisches HTML-Grundgerüst für die gesamte Seite erstellen. | Vergleichen, Semantik prüfen und ein gemeinsames Grundgerüst festlegen. |
| Tag 3 – Gemeinsam | CSS-Grundsystem gemeinsam definieren: Variablen, Farben, Typografie, Abstände, Container, Buttons. | CSS-Grundsystem gemeinsam definieren: Variablen, Farben, Typografie, Abstände, Container, Buttons. | Einheitliche Designregeln festlegen, bevor die Komponenten gebaut werden. |
| Tag 4 – Varianten sinnvoll | Header + Navigation mit Fokus auf klare Desktop-Navigation und aktive Zustände entwickeln. | Header + Navigation mit Fokus auf alternative Anordnung und Hover-/Fokus-Verhalten entwickeln. | Bedienbarkeit und Aufbau vergleichen; beste Elemente kombinieren. |
| Tag 5 – Varianten sinnvoll | Hero-Section mit starkem Fahrzeugbild, Headline und CTA entwickeln. | Hero-Section mit Fahrzeugbild, Headline und zusätzlichen Kurz-Spezifikationen entwickeln. | Visuelle Wirkung, Lesbarkeit und Informationsdichte vergleichen. |
| Tag 6 – Varianten sinnvoll | Feature-Bereich als CSS-Grid mit gleichwertigen Feature-Cards umsetzen. | Feature-Bereich mit alternativer Card-Struktur bzw. Flex-/Grid-Kombination umsetzen. | Vergleichen, welche Struktur bei verschiedenen Breiten robuster ist. |
| Tag 7 – Varianten sinnvoll | Technische Daten semantisch kompakt, z. B. als Tabelle/Liste, darstellen. | Technische Daten als visuelles Karten-/Grid-Konzept darstellen. | Semantik, Übersichtlichkeit und Responsive-Verhalten vergleichen. |
| Tag 8 – Varianten sinnvoll | Galerie als responsives CSS-Grid entwickeln. | Galerie mit alternativer Bildgewichtung bzw. unterschiedlicher Kartenanordnung entwickeln. | Bildwirkung, Skalierung und mobile Darstellung vergleichen. |
| Tag 9 | Footer + Abschluss-CTA entwickeln. | Footer + Abschluss-CTA entwickeln. | Beide Varianten vergleichen und auf ein einheitliches Seitenende einigen. |
| Tag 10 – Gemeinsam | Gesamtlayout gemeinsam prüfen und verbessern. | Gesamtlayout gemeinsam prüfen und verbessern. | Abstände, visuelle Hierarchie und Konsistenz über alle Sections herstellen. |
| Tag 11 | Tablet-Responsive für die gesamte Seite selbst umsetzen. | Tablet-Responsive für die gesamte Seite selbst umsetzen. | Breakpoints und Verhalten vergleichen; einheitliche Lösung übernehmen. |
| Tag 12 | Smartphone-Responsive für die gesamte Seite selbst umsetzen. | Smartphone-Responsive für die gesamte Seite selbst umsetzen. | Navigation, Bilder, Typografie und Karten auf kleinen Viewports vergleichen. |
| Tag 13 – Varianten sinnvoll | Bestehende Layouts gezielt mit CSS Grid optimieren und begründen. | Bestehende Layouts gezielt mit Flexbox optimieren und begründen. | Prüfen, wo Grid bzw. Flexbox technisch sinnvoller ist; finale Auswahl treffen. |
| Tag 14 – Varianten sinnvoll | Hover-/Fokus-Effekte für Buttons, Navigation und Cards entwickeln. | Transitions und Mikrointeraktionen für Bilder, Cards und UI-Elemente entwickeln. | Effekte auf Nutzen, Konsistenz und Überladung prüfen. |
| Tag 15 – Varianten sinnvoll | Eine dezente @keyframes-Animation bzw. Einblendanimation entwickeln. | Eine alternative Animation, z. B. für Scroll-/Section-Wirkung, entwickeln. | Nur Animationen übernehmen, die die Seite tatsächlich verbessern. |
| Tag 16 – nur falls benötigt | Eine sinnvolle JavaScript-Interaktion selbst umsetzen, falls das Konzept JavaScript benötigt. | Eine andere sinnvolle JavaScript-Interaktion selbst umsetzen, falls das Konzept JavaScript benötigt. | Vergleichen; unnötiges JavaScript vermeiden. Falls kein JS nötig ist: Tag als Puffer/Feinschliff nutzen. |
| Tag 17 – Varianten sinnvoll | Cross-Browser-Test auf Windows: insbesondere Edge, Chrome und Firefox; Fehler dokumentieren. | Cross-Browser-Test auf macOS: insbesondere Safari, Chrome und Firefox; Fehler dokumentieren. | Ergebnisse zusammenführen – OS-/Browser-Unterschiede sind hier ausdrücklich nützlich. |
| Tag 18 | Responsive-Gesamttest mit mehreren Fensterbreiten und eigenen Fixes. | Responsive-Gesamttest mit mehreren Fensterbreiten und eigenen Fixes. | Fehlerlisten vergleichen und gemeinsame Fixes übernehmen. |
| Tag 19 | W3C-HTML-Validierung durchführen und Fehler beheben. | W3C-HTML-Validierung durchführen und Fehler beheben. | Ergebnisse abgleichen; HTML muss im gemeinsamen Stand valide sein. |
| Tag 20 | W3C-CSS-Validierung durchführen und Fehler beheben. | W3C-CSS-Validierung durchführen und Fehler beheben. | Ergebnisse abgleichen; CSS muss im gemeinsamen Stand sauber sein. |
| Tag 21 – Varianten sinnvoll | Code-Qualität mit Fokus auf HTML-Struktur, Semantik und unnötige Elemente prüfen. | Code-Qualität mit Fokus auf CSS-Struktur, Wiederholungen und Wartbarkeit prüfen. | Befunde gegenseitig erklären und gemeinsam bereinigen. |
| Tag 22 | Komplette Seite selbstständig testen und Fehlerliste erstellen. | Komplette Seite selbstständig testen und Fehlerliste erstellen. | Fehlerlisten zusammenführen, priorisieren und doppelte Punkte entfernen. |
| Tag 23 | Eigene Bugfixes auf Basis der gemeinsamen Fehlerliste durchführen. | Eigene Bugfixes auf Basis der gemeinsamen Fehlerliste durchführen. | Fixes gegenseitig prüfen und gemeinsam integrieren. |
| Tag 24 – Gemeinsam | Finaler Browser-, Responsive- und W3C-Test gemeinsam. | Finaler Browser-, Responsive- und W3C-Test gemeinsam. | Keine neuen Features mehr; nur noch Fehlerkorrekturen. |
| Tag 25 – 11.09. – Gemeinsam | Abschlusskontrolle und Abgabeversion gemeinsam sichern. | Abschlusskontrolle und Abgabeversion gemeinsam sichern. | Finaler Commit, sauberer GitHub-Stand und finale Version. |

Täglicher Ablauf an individuellen Coding-Tagen

1. Gemeinsamen aktuellen Stand per Pull/Sync holen.

2. Tagesaufgabe zunächst unabhängig bearbeiten.

3. Lösungen gegenseitig zeigen und erklären.

4. Technische Unterschiede sowie Vor- und Nachteile besprechen und testen.

5. Beste Lösung oder sinnvolle Kombination auswählen.

6. Gemeinsamen Stand sauber committen und synchronisieren.

Ziel: Beide sollen jeden wesentlichen Entwicklungsschritt praktisch beherrschen. Die bewusst unterschiedlichen Aufgaben werden nur dort eingesetzt, wo sie einen echten Vergleichs- oder Lernvorteil bringen.